基督徒圖書分享服務企劃書

一、環境背景：

基督教書籍在書籍類別是小眾，但每位讀者因信仰階段不同，容易對圖書產生不同的需求。

例如，有些靈修書籍歷久彌新，受到初信者的青睞，但是在信仰成長歷程中漸漸被遺忘在書櫃邊緣；有些信仰前輩的見證集，是寶貴的經驗，但只是存在特定的教會群體中；有些工具書不一定有時效性，但隨著使用需求改變，收藏者會希望他的藏書受到下一位使用者的善待；有些議題性的書籍有其時效性，使用者想做歷史回顧時，會發現書籍會隨時代發展而絕版。當基督徒面對特定的圖書需求，卻發現書籍絕版時，二手書店不一定可以滿足這需求時，基督徒之間圖書的交流就能滿足特定的圖書需求。

另外，基督教出版社的新書資訊，不一定能在網路平台（博客來、讀冊）上找到；因為基督教出版社不一定會走一般的圖書銷售通路，在新書書訊更新上比較慢。因此，在平台上能搜集並串連基督教出版社的新書資訊，並透過會員的短評交流心得，能增加基督教出版社與讀者在平台上的交流。

本計畫核心目的：

- 為要促進基督徒體驗終生學習的樂趣，本計畫預期以閱讀自主和共同學習作為基礎，打造一個能在書籍閱讀知識上，相互交流分享的社群平台（希伯來書5:12-14）。

- 期望透過出版社圖書資訊提供，網路公開書訊搜集，以及線上自願參與者的圖書資訊建檔，建立基督徒屬靈書籍開放資料庫。以開放資料庫為核心，作為書籍閱讀訊息的交流基礎。

參考資訊：

基督圖需求探討

https://mind42.com/public/1950f5ad-8ef2-4707-8bc9-b948f438f0ad

使用者情境

https://mind42.com/mindmap/0a166035-f4bb-44f2-9688-dca5a2648ff0

二、第一階段服務範圍：

1. 書籍完整資訊：（請Sean Chou提供資料架構規劃）

a. 必要資料：書名、作者、出版社

b. 出版社提供新書資料表（完整新書資訊）

2. 關鍵字搜尋（書名、作者、摘要、出版社、ISBN）

3. 書籍購買（連結至其他網路購書商城）

4. 書籍推薦：採廣告方式推出，將書籍連結至現有的閱讀Youtube, Blog, 以及Podcast

5. 讀者訂閱服務：讀者可以透過E-mail，訂購出版社最新書訊。

6. 開放API：針對書籍完整資訊，做資料開放查詢。

7. 使用者書庫：

a. 書籍完整資訊建檔（針對必要資料）

b. 書籍閱讀狀態：可以顯示使用者的閱讀狀態（閱讀中、已完成），並且使用者可以調整書籍狀態（開放借閱、二手販售、贈送），透過顯示收藏圖書當前的資訊，讓其他的讀者可以透過書籍狀態，近一步跟有意願的擁有者交流。使用者可以開放書櫃讓其他會員追蹤。透過點選書籍狀態，得知書籍的共同讀者。

c. 獎勵制度：透過獎勵制度鼓勵使用者建立或修訂書籍完整資料，書寫書籍評論與心得，以及將書籍閱讀收入書櫃（可猜測個人閱讀的偏好）。

8. 讀者短評論：讀者可以根據書籍給予短評論（70字以上），並且其他讀者可以根據評論實用度給讚。

9. 讀書會連結：以訊息公佈欄方式，呈現當前基督教圈內穩定進行的讀書會團體。

10. 獎勵制度：以獎勵制度（靈糧點數），鼓勵會員協助維護書籍資料，並且願意分享閱讀評論，並且更近一步可以公開圖書收藏資訊。

三、併入台灣聖經網服務項目：

由於台灣聖經網為協會社群服務網站，目前已有四萬五千人以上會員，每月登入會員為四百多人，自2014年開始了聖經網讀書會，以每季五本基督教書籍供會員以靈糧點數對換，並回饋台灣聖經網讀書心得。

2021年於ClubHouse成立基督徒讀書會至今，每週進行線上讀書會，並錄音分享，作為進一步推廣閱讀，並持續累積閱讀延伸的分享內容。

「基督徒圖書分享」將以台灣聖經網的使用者為基礎，進一步發展閱讀社群平台。

四、合作對象：

中華華人基督徒文字協會：請中華華人基督徒文字協會（以下簡稱文協），作為新書出版資訊搜集平台，以文協會員作為主要資訊來源。

基督教出版社（文協會員）：校園出版社、橄欖華宣出版社、道生出版社、台灣聖經公會、環球聖經公會、天恩出版社、以琳出版社、希望之聲文化有限公司、格子外面、永望文化、浸宣書房出版社、真哪噠出版社、腓利門書房、中國主日學協會、宇宙光出版社、福音證主協會、時兆出版社、迦密文化事業、主流出版社、友友文化

五、開發工作

開發預算依據網站公告30萬元為主，進行閱讀社群平台第一階段開發；開發工作邀以協會會員志願和委託開發執行。

- 資料庫架構規劃

- 開發環境制定

- 使用者操作流程設計

- 使用者操作介面設計

- 管理者操作流程設計

- 管理者操作介面設計

- 操作介面視覺設計

- 程式開發

- 內部測試與錯誤修正

- 外部測試與錯誤修正

六、維運工作

1. 資料搜集與整理：

a) 整理出版社或文協提供之新書資料表，從預計工作2023年度開始，並逐步往前建立書籍完整資料；b) 會員建檔圖書資料，須與現有的網路書訊做覆核；c) 核對並標註絕版書，確定書籍是否可由網路商城取得；d) 網路商城連結資訊維護；e) 優良讀者評論推薦，可以書籍資訊頁面作為核心，定期轉貼優良讀者評論；f) 基督教讀書會資訊搜集、整理、轉貼；g) 書籍介紹網路連結搜集、整理，及轉貼，針對Youtube, Blog, 及KOL；h) 讀者訂閱出版社新書書訊，資訊核實與錯誤資訊受理，並反映給出版社更新。

2. 會員書庫維護：

a) 圖書資料建檔核實；b) 二手書販售、書籍借閱、書籍贈閱、書籍交換訊息推送；c) 讀者短評訊息轉貼推送，以及檢舉受理；d) 每月優良書評推薦，一個月可以推薦兩篇優良書評，作為台灣聖經網讀書會的轉貼文章；e) 會員召開共讀會訊息的整理，轉貼，推薦。

3. 檢舉訊息審核：

a) 短評、發言訊息檢舉審核；b) 二手書販售、書籍借閱、書籍贈送、書籍交換，檢舉訊息的受理與會員停權資格判定；c) 轉貼內容侵權檢舉之審核。